	Къэбэрдей Балъкъэр Республикэм

щыщ Тэрч районым хыхьэ

Ак1бащ и пщэ къуажэм и щIыпIэ

Администрацием и 1атащхьэ
	
[image: image1.wmf]
	Къабарты-Малкъар Республиканы

Терк районуну Верхний Акбаш  элини мекхеме администрациясы 


МУНИЦИПАЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ

«МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНИЙ АКБАШ» ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО- БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

361224 ,КБР, Терский  р-он ,с.п.В-Акбаш                                                                                                                             
       25.12.2023 г.                                                                             с. Верхний Акбаш

                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  105 

                                          БЕГИМ                          №  105 

                                          ПОСТАНОВЛЕНЭ      №  105
О подготовке проектов внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки сельского поселения Верхний Акбаш Терского муниципального района КБР

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Верхний Акбаш, принятого Решением Совета местного самоуправления сельского поселения Верхний Акбаш № 60 от 01.04.2021 г. (в действующей редакции), местная администрация сельского поселения Верхний Акбаш постановляет:
1. Приступить к подготовке проектов  внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки сельского поселения Верхний Акбаш Терского муниципального района КБР.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и утверждению внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки сельского поселения Верхний Акбаш Терского муниципального района КБР (Приложение 1).

3.Комиссии по подготовке проектов, утвержденной Постановлением № 85 от 17.11.2023 года, местной администрацией  сельского поселения Верхний Акбаш,  приступить к работе по подготовке проектов о внесении изменении в Генеральный план и Правила землепользования и застройки сельского поселения Верхний Акбаш Терского муниципального района КБР.

4. В своей работе Комиссия и местная администрация сельского поселения Верхний Акбаш  руководствуются Градостроительным кодексом РФ, Федеральными законами РФ, Положением о  действующей комиссии по подготовке проектов о внесении изменении в Генеральный план и Правила землепользования и застройки сельского поселения Верхний Акбаш, настоящим постановлением.

5. Настоящее постановление подлежит  размещению на официальном сайте администрации сельского поселения Верхний Акбаш.

           6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава местной администрации

сельского поселения Верхний Акбаш
                         С.З.Кишев 

Приложение 1

к Постановлению местной 

администрации  сельского поселения Верхний Акбаш

№ 105 от 25.12.2023г.
 

ПЛАН

мероприятий по подготовке и утверждению

внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки сельского поселения Верхний Акбаш Терского муниципального района КБР

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные

	1
	Разработка Проекта
	январь
2024г.
	Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и правила землепользования и застройки с.п.Верхний Акбаш


	2
	Рассмотрение Проекта 


	январь
2024г.
	Комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сельского поселения Верхний Акбаш

	3
	Проверка Проекта на соответствие требованиям технических регламентов и документов территориального планирования 


	Январь-апрель
 2024г.
	Комиссия, проектная организация

	4
	Принятие решения о проведении публичных слушаний по Проекту 
	март  

2024г.
	Глава местной администрации 

с.п. Верхний Акбаш Терского муниципального района КБР 

	5
	Внесение изменений в Проект с учетом результатов публичных слушаний 
	Март-апрель
2024 г.
	Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и правила землепользования и застройки 

с.п. Верхний Акбаш Терского муниципального района КБР, проектная организация

	6
	Принятие решения о направлении Проекта в Совет местного самоуправления с.п.Верхний Акбаш Терского  муниципального района КБР или об отклонении и направлении его на доработку 
	апрель
2024г.
	Глава местной администрации 

с.п. Верхний Акбаш Терского муниципального района КБР

	7
	Направление Проекта в Совет местного самоуправления с.п.Верхний Акбаш Терского  муниципального района КБР 
	апрель
2024г.
	Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и правила землепользования и застройки с.п. Верхний Акбаш Терского муниципального района КБР

	8
	Рассмотрение и утверждение Проекта 


	апрель
2024г.
	Совет местного самоуправления с.п. Верхний Акбаш Терского муниципального района КБР


_1051423338.unknown

