	Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм

щыщ Тэрч районным хыхьэ

Арик къуажэм и щIыпIэ 

Администрацием и Iатащхьэ
	
[image: image1.wmf]
	      Къабарты-Малкъар Республиканы

Терк районуну Арик элини мекхеме

  администрациясы




МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНИЙ АКБАШ ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ


361224 КБР Терский район с.п. Верхний Акбаш ул. Ленина, 27 тел. 8 (86632) 79 1 85
«06»  мая 2022 г.
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	№41б
	

	УНАФЭ
	№41б
	

	БЕГИМИ
	№41б
	


КБР Терский район с.п. Верхний Акбаш ул. Ленина, 25 тел. 79 1 68
                                                 
О подготовке теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии, к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов, расположенных на территории сельского поселения Верхний Акбаш.
 

         В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа​ции местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения бес​перебойной работы объектов социальной сферы всех форм соб​ственности, предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов постановляю:
 
1. Утвердить перечень теплоснабжающей организации и потребителей те​пловой энергии, расположенных на территории сельского поселения Верхний Акбаш, под​лежащих проверке готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг., согласно  приложению  № 1.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке котельной «УВК», «Школа» и «Администрация» к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг., согласно приложению № 2.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке водоснабжающей организации ООО «Акбаш» к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг., согласно приложению № 3.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
 

Глава местной администрации

сельского поселения Верхний Акбаш                                                     С.З.Кишев
   Приложение № 1
                                                                                    к постановлению местной

 администрации с.п. Верхний Акбаш
                                                                                              от «06 »  мая 2022 года № 41б
                                                          
Перечень
теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии,

расположенных на территории сельского поселения Верхний Акбаш,

подлежащих проверке готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг.
 
	№

п/п
	Наименование  предприятий,

организаций и  учреждений
	Дата

проведения проверок

	1
	МУП Теректеплосбыт
	09.2022г.

	2
	МКОУ НШДС с.п. Верхний Акбаш
	09.2022г.

	3
	МКОУ СОШ с.п. Верхний Акбаш
	09.2022г.

	4
	МУК «Сельский дом культуры с.п.Верхний Акбаш»
	09.2022г.

	5
	МУ «Местная администрация с.п.Верхний Акбаш»
	09.2022г.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            Приложение № 2

                                                                                    к постановлению местной

 администрации с.п. Верхний Акбаш
                                                                                              от « 06 »  мая 2022 года № 41б
План мероприятий по подготовке
котельной «УВК» к работе
в осенне-зимний период 2022-2023 гг.
	№
	Наименование мероприятий
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок

исполнения
	Ответственный

за исполнение

	1
	Ремонт зданий котельных
	шт.
	1
	09.2022 г.
	Бельгушев Р.А  (по согласованию)

	2
	Ремонт тепломеханического и насосного оборудования
	шт.
	3
	09.2022 г.
	Бельгушев Р.А.

(по согласованию)

	3
	Ремонт и замена запорной арматуры (задвижки)
	шт.
	10
	09.2022 г.
	Бельгушев Р.А  (по согласованию)

	4
	Ремонт насосных агрегатов
	шт.
	2
	09.2022 г.
	Бельгушев Р.А      (по согласованию)

	5
	Реконструкция узлов учета газа


	шт.
	1
	09.2022 г.
	Бельгушев Р.А      (по согласованию)

	6
	Комплектация средствами пожаротушения
	шт.
	1
	09.2022 г.
	Бельгушев Р.А      (по согласованию)

	7
	Проведение режимно-наладочных работ
	шт.
	2
	09.2022 г.
	Бельгушев Р.А      (по согласованию)


План мероприятий по подготовке
котельной «Школа» к работе 
в осенне-зимний период 2022-2023 гг.
	№
	Наименование мероприятий
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок

исполнения
	Ответственный

за исполнение

	1
	Ремонт зданий котельных
	шт.
	1
	09.2022 г.
	Бельгушев Р.А      (по согласованию)

	2
	Ремонт и замена котла
	шт.
	2


	09.2022 г.
	Бельгушев Р.А.

(по согласованию)

	3
	Ремонт и замена запорной арматуры (задвижки)
	шт.
	12
	09.2022 г.
	Бельгушев Р.А      
(по согласованию)

	4
	Ремонт дымовых труб
	шт.
	1
	09.2022 г.
	Бельгушев Р.А      (по согласованию)

	5
	Ремонт насосных агрегатов
	шт.
	2
	09.2022 г.
	Бельгушев Р.А      (по согласованию)

	6
	Реконструкция узлов учета газа
	шт.
	1
	09.2022 г.
	Бельгушев Р.А      (по согласованию)

	7
	Комплектация средствами пожаротушения
	шт.
	1
	09.2022 г.
	Бельгушев Р.А  (по согласованию)

	8
	Проведение режимно-наладочных работ
	шт.
	2
	09.2022 г.
	Бельгушев Р.А.

(по согласованию)


План мероприятий по подготовке
 котельной «Администрация» к работе 
в осенне-зимний период 2022-2023 гг.
	№
	Наименование мероприятий
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок

исполнения
	Ответственный

за исполнение

	1
	Ремонт зданий котельных
	шт.
	1
	09.2022г.
	Бельгушев Р.А  (по согласованию)

	2
	Ремонт тепломеханического и насосного оборудования
	шт.
	3
	09.2022 г.
	Бельгушев Р.А.

(по согласованию)

	3
	Ремонт и замена запорной арматуры (задвижки)
	шт.
	10
	09.2022 г.
	Бельгушев Р.А  (по согласованию)

	4
	Ремонт дымовых труб
	шт.
	1
	09.2022 г.
	Бельгушев Р.А  (по согласованию)

	5
	Установка баков запасов воды
	шт.
	1
	09.2022 г.
	Бельгушев Р.А  (по согласованию)

	6
	Ремонт Т.К.
	шт.
	2
	09.2022 г.
	Бельгушев Р.А  (по согласованию)

	7
	Реконструкция узлов учета газа
	шт.
	1
	09.2022 г.
	Бельгушев Р.А  (по согласованию)

	8
	Комплектация средствами пожаротушения
	шт.
	1
	09.2022 г.
	Бельгушев Р.А.

(по согласованию)

	9
	Проведение режимно-наладочных работ
	шт.
	2
	09.2022 г.
	Бельгушев Р.А  (по согласованию)

	10
	Ремонт котла
	шт.
	2
	09.2022 г.
	Бельгушев Р.А.

(по согласованию)


Приложение № 3

                                                                                    к постановлению местной

 администрации с.п. Верхний Акбаш
                                                                                              от «06»  мая 2022 года №41б
План мероприятий по подготовке

водоснабжающей организаций ООО «Акбаш»,

к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг.

	№

пп
	Мероприятия
	Ед.изм.
	Кол-во
	Срок

исполнения
	Ответственный

за исполнение

	1
	Ремонт и замена задвижек
	шт.
	4
	09.2022 г.
	Макоев А.М.

(по согласованию)

	2
	Ремонт уличных сетей
	пог.м.
	50,0
	09.2022 г.
	Макоев А.М.

(по согласованию)

	3
	Замена ветхих сетей
	пог.м.
	45,0
	09.2022 г.
	Макоев А.М.

(по согласованию)

	4
	Ремонт насоса
	шт.
	2
	09.2022 г.
	Макоев А.М.

(по согласованию)

	5
	Ремонт двигателя
	шт.
	1
	09.2022 г.
	Макоев А.М.

(по согласованию)


_1721731573.unknown

