| Къэбэрдей Балъкъэр Республикэм щыщ Тэрч районым хыхьэ Ак1бащ и пщэ къуажэм и щIыпIэ Администрацием и 1атащхьэ |  | Къабарты-Малкъар Республиканы Терк районуну Верхний Акбаш элини мекхеме администрациясы |
| --- | --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ                                                                       «МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНИЙ АКБАШ» ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    КАБАРДИНО- БАЛКАРСКОЙ                  РЕСПУБЛИКИ

361224 ,КБР, Терский  р-он ,с.п.В-Акбаш                 тел 8(866)32-79-1-69

04.12.2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНЭ         № 89

БЕГИМ                             № 89

ПОСТАНОВЛЕНИЕ      № 89

«Об утверждении муниципальной целевой Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Верхний Акбаш Терского  муниципального района Кабардино- Балкарской Республики на 2019-2028 годы»

В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности и эффективности работы объектов транспортной инфраструктуры, расположенной на территории сельского поселения Верхний Акбаш, и в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Верхний Акбаш, постановляю:

1. Утвердить муниципальную целевую Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Верхний Акбаш Терского  муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2019-2028 годы (Приложение №1).

2. Осуществить финансирование расходов на реализацию указанной Программы в 2019-2028 г.г. в пределах средств, утвержденных в местном бюджете на эти цели. Объемы финансирования могут корректироваться после принятия бюджета сельского поселения Верхний Акбаш  на очередной финансовый год.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному (опубликованию) обнародованию.

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Верхний Акбаш

# Терского муниципального района КБР	А.М.Гедгагов

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Верхний Акбаш

Терского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики

на период 2019 -2028 годы

2018 год

Приложение

Принято

Постановлением  администрации

сельского поселения Верхний Акбаш

Терского муниципального района КБР

от 04.12.2018 года № 89

ПРОГРАММА

комплексного  развития системы транспортной инфраструктуры на территории   сельского поселения Верхний Акбаш Терского муниципального района КБР

на 2019 – 2028 годы

- Паспорт программы

| Наименование программы | Программа «Комплексного развитие системы транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Верхний Акбаш Терского муниципального района КБР на 2018-2022 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Устав сельского поселения Верхний Акбаш Терского муниципального района КБР, Генеральный план сельского поселения Верхний Акбаш Терского муниципального района. |
| Заказчик программы | Местная администрация сельского поселения Верхний Акбаш Терского муниципального района КБР, адрес: 361212 КБР Терский район с. Верхний Акбаш, ул.Ленина,27. |
| Исполнители программы | Местная администрация сельского поселения Верхний Акбаш Терского муниципального района КБР, адрес: 361212 КБР Терский район с. Верхний Акбаш, ул.Ленина,27. |
| Цель программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Верхний Акбаш Терского муниципального района КБР |
| Задачи программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения; -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; - достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2019– 2028 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | - разработка проектно-сметной документации; - реконструкция существующих дорог; - ремонт и капитальный ремонт дорог. |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования: 2019 год - 769.8тыс. рублей; 2020 год – 868,4тыс. рублей; 2021 год – 920,0тыс. рублей 2022 год - 1000,0тыс рублей 2023 год - 1065,00 тыс рублей 2024 год -1065,0 тыс рублей 2025 год - 1065,0 тыс рублей 2026 год - 1065,0 тыс рублей 2027 год- 1065,0 тыс рублей - средства местного бюджета: Средства местного бюджета на 2019-2028 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры сельского поселения Верхний Акбаш Терского муниципального района КБР.

2.1.  Социально — экономическое состояние сельского поселения Верхний Акбаш Терского муниципального района КБР.

Схема расположения с.п. Верхний Акбаш

в системе Терского муниципального района.

Муниципальное образование расположено в южной части Терского района. В состав сельского поселения входят два населённых пункта.

Площадь территории сельского поселения составляет — 64,78 км2. Из них около 60 км2 приходятся на сельскохозяйственные угодья.

Граничит с землями муниципальных образований: Инаркой и Верхний Курп на востоке, Плановское на юго-западе, Белоглинское и Дейское на западе и Тамбовское на севере.

Муниципальное образование Верхний Акбаш находится на наклонной Кабардинской равнине, в переходной от предгорной в равнинную, зоне республики. Средние высоты составляют 280 метров над уровнем моря. Рельеф местности представляют собой в основном наклонную наклонную равнину без резких колебаний относительных высот.

Гидрографическая сеть на территории сельского поселения представлено слабо. В основном это сеть оросительных каналов тянущихся из реки Терек для орошения полей и родниковые источники. Климат умеренный. Амплитуда температуры воздуха колеблется от средних +35°С в июле, до средних -7...-18°С в январе. Среднегодовое количество осадков составляет около 650 мм. Основное количество осадков выпадает в период с апреля по июнь. В июле и августе часты засухи, вызванные воздействием воздушных течений исходящими из Средней Азии.

В недрах имеется большой запас глины для производства кирпича и черепицы.

Гидрографическая сеть на территории сельского поселения представлена ручьём Чёрная речка и Акбашским каналом. .

Общая площадь земель сельского поселения составляет 6001 га,100%  из них:

- земли сельскохозяйственного назначения – 5455,00га(90,9%);

- земли населенных пунктов  499га (8,4 %);

- земли промышленности, транспорта, связи, обороны, энергетики -  24,9 га

(0,4%);

- земли особо охраняемых территорий  и  объектов 22,1 (0,3%)

Основу экономического потенциала сельского поселения составляет сельское хозяйство.

Вся территория относится к зоне высокоинтенсивного сельскохозяйственного развития. Агроклиматические условия позволяют развивать производство зерновых, плодовых культур,  овощей. Животноводство развивается в основном в личных подсобных хозяйствах населения.

Сельское поселение Верхний Акбаш является одним из привлекательных и

экономически выгодных сел района, оно имеет выгодное географическое

положение, природные и трудовые ресурсы, промышленный и сельскохозяйственный потенциал, профессиональный и культурный уровень населения.

На территории сельского поселения Верхний Акбаш  Терского муниципального района  находятся  одна местная  администрация, включающая в себя два населенных пунктов,            1 общеобразовательная школа,  2 -детских садиков, МУЗ амбулатория, сельский дом культуры, многофункциональный центр, узел связи, ветеринарный участок, , 15 магазинов, Акбашский ГЭС,МУП водопровод, ООО «Акбаш»,2 почты,  Детская спортивная школа  с музыкальными классами.

Общая  численность населения на  1 января 2018  года составляет – 3219 человек, из них мужчин  1568 чел, женщин 1651 чел, пенсионеры 562 человек,  дети (от 0-15) 752 человек.

Все  население  сельского  поселения  состоит  из 741 дворов, в которых проживает 726 семей..

Сельскохозяйственным производством в сельском поселении Верхний Акбаш занимаются  36 крестьянско-фермерских хозяйств 91 арендаторов,74 индивидуальных предпринимателей.

Земельный фонд сельского поселения Верхний Акбаш составляет 6001 га, из которых сельскохозяйственные угодья -  5455 га или 90,9 % к общему количеству земель.

Специализация сельского поселения - производство зерновых и технических культур, выращивание птиц, КРС. В населенном пункте развита розничная торговая сеть- 15 торговых точек.

Жилищно-коммунальный сектор сельского поселения Верхний Акбаш Терского муниципального района обслуживается следующими организациями: ООО «Акбаш», ОАО «Каббалкгаз», «Каббалктеплосеть», ОАО «Каббалкэнерго» на территории сельского поселения расположена  4(четыре)  котельных мощностью до 3 Гкал/ч, общая протяженность тепловых сетей 1452 м.,  общая протяженность газовой сети 27,1км, одиночное протяжение уличной водопроводной сети 8800 м, общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец года 25.82 км.

На территории сельского  поселения расположено  одно  кладбище площадью  0.4 га , территория  которого   ограждена, подъездные  пути   покрыты гравием.

2.2.  Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Транспортное обслуживание  населения сельского поселения Верхний Акбаш осуществляют Терское  автотранспортные предприятия.

Автомобилизация поселения (292единиц/1000человек  в 2017году) оценивается как средний (при уровне автомобилизации. В Российской Федерации 270 единиц на 1000 человек), что обусловлено наличием автобусного сообщения с районным и республиканскими центрами. Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой. В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды

Автодорожная сеть представлена автомобильными дорогами общего пользования муниципального и регионального  значения, по которым осуществляются внутрирайонные связи центров сельских поселений с  г. Терек и между собой, а также выход на внешнюю сеть автодорог:

- автодорога регионального значения Дейское-НижнийКурп –граница с РСО «Алания», Дейское-Верхний Акбаш- Терекское

Дорожная сеть в с.п.Верхний Акбаш  имеет и асфальтовое и гравийное покрытие и требует текущего и капитального ремонта.

Общая протяженность дорог местного значения – 28.47км.

Общая протяженность дорог с твердым покрытием, в том числе:

- с асфальтовым покрытием – 5,86км

- с гравийным покрытием – 20,08 км,

-с грунтовым покрытием – 2,53 км.

Имеется 11 мост в том числе:

-автомобильных – 7, мост через Верхне Акбашский канал.

Характеристика автомобильных дорог дана в таблице

Характеристика автомобильных дорог сельского поселения Верхний-Акбаш

Терского муниципального района КБР

| № п/п | Наименование улиц | Протяженность, м | Протяженность, м |  | Ширина, м. | Состояние дороги (хор.,удовл., плохое) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | м | в т.ч. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ул. Степная | 420 | 0 | а/б |  | удовл. |
|  |  |  | 420 | грав. | 4 | удовл. |
|  |  |  |  | грунт. |  |  |
| 2 | Ул.Пушкина | 570 |  | а/б |  | удовл. |
|  |  |  | 570 | грав. | 4,5 | удовл. |
|  |  |  |  | грунт. |  |  |
| 3 | Ул. Кирова | 630 |  | а/б |  | удовл. |
|  |  |  | 630 | грав. | 4,5 |  |
|  |  |  |  | грунт |  |  |
| 4 | Ул. Горького | 770 |  | а/б |  | удовл. |
|  |  |  | 770 | грав. | 4,5 |  |
|  |  |  |  | грунт |  |  |
| 5 | Ул.Джанибекова | 750 |  | а/б |  | Удовлет. |
|  |  |  | 750 | грав. | 4,0 |  |
|  |  |  |  | грунт |  |  |
| 6 | Ул.Фанзиева | 1050 | 300 | а/б | 3,5 | удовл. |
|  |  |  | 750 | грав. | 3,5 |  |
|  |  |  |  | грунт |  |  |
| 7 | Ул.Кабардинская | 1140 |  | а/б |  | Удовлет. |
|  |  |  | 1140 | грав. | 4 |  |
|  |  |  |  | грунт |  |  |
| 8 | Ул. Октябрьская | 720 |  | а/б |  | удовл. . |
|  |  |  | 720 | грав. | 4 |  |
|  |  |  |  | грунт |  |  |
| 9 | Ул.Карашаева | 710 | 710 | а/б | 4,0 | Удовлет. |
|  |  |  |  | грав. |  |  |
|  |  |  |  | грунт |  |  |
| 10 | Ул.Революционная | 940 | 240 | а/б | 2,5 | удовлет. |
|  |  |  | 700 | грав. | 3,5 |  |
|  |  |  |  | грунт |  |  |
| 11 | Ул.Керефова | 1010 | 860 | а/б | 5 | удовл. |
|  |  |  | 150 | грав. | 4 |  |
|  |  |  |  | грунт |  |  |
| 12 | Ул.Калмыкова | 650 |  | а/б |  | Удовл. |
|  |  |  | 650 | грав. | 4.0 |  |
|  |  |  |  | грунт |  |  |
| 13 | Ул.Орджонекидзе | 740 | 250 | а\б | 4,0 | Удовл. |
|  |  |  | 490 | грав | 4,0 |  |
|  |  |  |  | грунт |  |  |
| 14 | Ул.Калинина | 380 |  | а\б |  | Удовл. |
|  |  |  | 380 | Грав | 4,0 |  |
|  |  |  |  | грунт |  |  |
| 15 | Ул.Комсомольская | 1230 |  | а\б |  | Удовл |
|  |  |  | 1230 | Грав | 4,5 |  |
|  |  |  |  | грунт |  |  |
| 16 | Ул.Ногмова | 270 |  | а\б |  | удовл |
|  |  |  | 270 | Грав | 3,5 |  |
|  |  |  |  | ргунт |  |  |
| 17 | Ул.Бесланеева | 340 |  | а\б |  | Удовл |
|  |  |  | 340 | Грав | 4,0 |  |
|  |  |  |  | грунт |  |  |
| 18 | Ул.Толстого | 480 |  | а\б |  | Удовл |
|  |  |  | 480 | Грав | 4 |  |
|  |  |  |  | грунт |  |  |
| 19 | Ул. Шогенцукова | 730 |  | а\б |  | удовл |
|  |  |  | 730 | Грав | 4,5 |  |
|  |  |  |  | грунт |  |  |
| 20 | Ул.Южная | 690 |  | а\б |  | удовл |
|  |  |  | 690 | Грав | 5 |  |
|  |  |  |  | грунт |  |  |
| 21 | Ул.Канкошева | 660 | 660 | а\б | 4,5 | Не удовл |
|  |  |  |  | Грав |  |  |
|  |  |  |  | грунт |  |  |
| 22 | Ул.Дзержинского | 680 |  | а\б |  | удовл |
|  |  |  | 680 | Грав | 4,5 |  |
|  |  |  |  | грунт |  |  |
| 23 | Ул.Кишева | 920 |  | а\б |  | Удовл |
|  |  |  | 920 | грав | 5 |  |
|  |  |  |  | грунт |  |  |
| 24 | Ул.Ленина | 2800 | 2800 | а\б | 6 | удовл |
|  |  |  |  | Грав |  |  |
|  |  |  |  | грунт |  |  |
| 25 | Колхозная | 750 |  | а\б |  | Удовл |
|  |  |  | 750 | грав | 4 |  |
|  |  |  |  | грунт |  |  |
| 26 | Первомайская | 160 |  | а\б |  | удовл |
|  |  |  | 160 | Грав | 3,5 |  |
|  |  |  |  | грунт |  |  |
|  | Пос.Заводской |  |  |  |  |  |
| 27 | Ул.Варитлова | 750 | 750 | а\б | 6 | удовл |
|  |  |  |  | Грав |  |  |
|  |  |  |  | грунт |  |  |
| 28 | Ул.Небежева | 270 |  | а\б |  | удовл |
|  |  |  | 270 | грав | 4,5 |  |
|  |  |  |  | грунт |  |  |
| 29 | Ул.Крупская | 400 |  | а\б |  | удовл |
|  |  |  | 400 | грав | 4,5 |  |
|  |  |  |  | грунт |  |  |
| 30 | Ул.Горная | 280 |  | а\б |  | Удовл |
|  |  |  | 280 | Грав | 4,5 |  |
|  |  |  |  | Грунт |  |  |
| 31 | Ул.Линейная | 280 |  | а\б |  | Удовл |
|  |  |  | 280 | Грав | 4,5 |  |
|  |  |  |  | Грунт |  |  |
| 32 | Ул.Гагарина | 250 |  | а\б |  | Удовл |
|  |  |  | 250 | Грав | 4,5 |  |
|  |  |  |  | Грунт |  |  |
| 33 | Ул.Рабочая | 600 |  | а\б | 4,5 | Удовл |
|  |  |  | 600 | Грав |  |  |
|  |  |  |  | Грунт |  |  |
| 34 | Ул.Гоголя | 260 |  | а\б |  | Удовл |
|  |  |  | 260 | Грав | 4 |  |
|  |  |  |  | Грунт |  |  |
| 35 | Ул.Надречная | 300 |  | а\б |  | удовл |
|  |  |  | 300 | Грав | 3,5 |  |
|  |  |  |  | грунт |  |  |
| 36 | С.В-Акбаш от ул.Орджоникидзе до водонапорной башни | 360 |  | а\б |  | Удовл |
|  |  |  | 160 | грав | 4 |  |
|  |  |  | 200 | грунт | 4 |  |
| 37 | С.В-Акбаш от ул Канкошева до свалки №1 | 250 |  | а\б |  | удовл |
|  |  |  | 250 | грав | 4 |  |
|  |  |  |  | Грунт |  |  |
| 38 | С.В-Акбаш,ул.Колхозная до скважины | 150 |  | а\б |  |  |
|  |  |  | 150 | Грав | 4 |  |
|  |  |  |  | Грунт |  |  |
| 39 | С.В-Акбаш от ул Орджиникидзе до животноводческой фермы | 1480 |  | а\б |  | удовл |
|  |  |  |  | Грав | 4 |  |
|  |  |  | 1480 | Грунт |  |  |
| 40 | С.В-Акбаш от ул.Фанзиева до кладбища | 550 |  | а\б |  | удовл |
|  |  |  | 550 | Грав | 3,5 |  |
|  |  |  |  | Грунт |  |  |
| 41 | С.В-Акбаш,от ул Орджонекидзе до кладбища | 700 |  | а\б |  | удовл |
|  |  |  | 700 | грав | 4,5 |  |
|  |  |  |  | Грунт |  |  |
| 42 | Пос.Заводской от лу.Линейная до свалки | 1400 |  | а\б |  | удовл |
|  |  |  | 550 | Грав | 3 |  |
|  |  |  | 850 | грунт | 3 |  |
|  | Итого | 25820 |  |  | 166 |  |

Сельское поселение обладает достаточно развитой автомобильной транспортной сетью и находится относительно недалеко от районного центра. Наличие разных видов транспорта предъявляет большие требования к автомобильным дорогам. Строительство новых автомобильных дорог не производилось уже много  лет. Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счет ремонта автодорог с твердым покрытием и автодорог с гравийным покрытием. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог требующих ремонта.

2.3. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами).

Автомобильный парк сельского поселения Верхний Акбаш преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2015-2018 годы отмечается рост транспортных средств, рост и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях.

Оценка уровня автомобилизации населения на территории сельского поселения

| № | Показатели | 2017 год (факт) | 2019 год (прогноз) | 2020 прог | 2021 прог | 2022 прог | 2023 прог | 2024 прог | 2025 прог | 2026 прог | 2027 прог | 2028 прог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 3219 | 3304 | 3308 | 3310 | 3315 | 3320 | 3322 | 3326 | 3326 | 3328 | 3330 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 292 | 301 | 305 | 310 | 316 | 323 | 330 | 336 | 340 | 344 | 350 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 90 | 91 | 92 | 93 | 95 | 97 | 99 | 100 | 100 | 103 | 105 |

2.4. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Передвижение по территории населенного пункта сельского поселения Верхний Акбаш осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке. Автобусное движение между сельским поселением и районным центром организовано в соответствии с расписанием.

2.5. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно в асфальтовом исполнении. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

2.6. Характеристика движения грузовых транспортных средств.

Транспортных организаций осуществляющих грузовые перевозки на территории сельского поселения не имеется.

2.7. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных автомагистралей. Аварии на автомобильном транспорте возможны в той части поселения, где проходит автомобильная дорога регионального значения «Дейское –Тамбовское», въезд в с.Верхний Акбаш со стороны с.п.Тамбовское.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и плохого качества дорожных покрытий.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортно инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низко дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортно аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Таблица 2.9.1. Оценка дорожной ситуации

| № п/п | Параметры | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Количество аварий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество зарегистрированных транспортных средств | 292 | 301 | 305 | 310 | 316 | 323 | 330 | 336 | 340 | 344 | 350 |

2.8. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортно сети, плохое состояние дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод  о недостаточно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортно инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

2.9. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Генеральный план сельского поселения Верхний Акбаш, утвержден Решением Совета местного самоуправления сельского поселения Верхний Акбаш Терского муниципального района от 17.07.2017. № 11/1;

3. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения.

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения.

В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

Численность населения сельского поселения Верхний Акбаш по состоянию на 1 января 2018 года составляла 3219 человек. В 2017 году в сельском поселении смертность  превысила рождаемость, но  произошел  прирост населения за счёт прибытия людей на территорию села (прибыло 19 чел)

Из общей численности населения – 24,23 % или 780 человека - это дети,

пенсионеры 17,45 % или 562 человека, граждане трудоспособного

возраста, из которых занято в экономике  во всех сферах деятельности

1022 человек. 228 человек занято в личном подсобном хозяйстве.

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

3.3. Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не претерпела существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, республиканским и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенного пункта - личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения.

Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности дорог, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

3.5. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

5.1. С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

5.2 Мероприятия по развитию сети дорог поселения.

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Верхний  Акбаш  сельского поселения на 2019 – 2028 годы

| № | Наименование мероприятий | Годы | Объем финансирования (тыс. руб.) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена вышедших из строя электрических ламп, светильников и проводов, кабелей, автоматических выключателей | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 | 70,0* 85,0* 100,0* 110,0* 120,0* 125,0* 130,0* 135,0* 140,0* 145,0* | Местный бюджет сельского поселения Верхний Акбаш |
| 2 | Реконструкция и ремонт проезжей части автодорог, ямочный ремонт, устройство пешеходных дорожек, установка ,замена дорожных знаков | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 | 223,8* 297,4* 319,0* 379,0* 419,0* 399,0* 384,0* 374,0* 364,0* 354,0* | Местный бюджет сельского поселения Верхний Акбаш |
| 3 | Плата за расход электроэнергии на освещение дорог | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 | 310,0* 320,0* 335,0* 345,08 360,0* 375,0* 385,0* 390,0* 395,0* 400,0* | Местный бюджет сельского поселения Верхний Акбаш |
| 4 | Ремонт и обслуживание автобусных остановок | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 | 10,0* 10,0* 10,0* 10,0* 10,0* 10,0* 10,0* 10,0* 10,0* 10,0* | Местный бюджет сельского поселения Верхний Акбаш |
| 5 | Очистка проезжей части от мусора, грязи, и посторонних предметов | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 | 156,0* 156,0* 156,0* 156,0* 156,0* 156,0* 156,0* 156,0* 156,0* 156,0* | Местный бюджет сельского поселения Верхний Акбаш |

- Примечание –объемы финансовых средств подлежат уточнению при принятии бюджета на каждый финансовый год.