| Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Тэрч районным хыхьэ Арик къуажэм и щIыпIэ Администрацием и Iатащхьэ |  | Къабарты-Малкъар Республиканы Терк районуну Арик элини мекхеме администрациясы |
| --- | --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНИЙ АКБАШ ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

361224 КБР Терский район с.п. Верхний Акбаш ул. Ленина, 27 тел. 8 (86632) 79 1 85

«01»  июня  2023 г.

| ПОСТАНОВЛЕНИЕ | №37 |  |
| --- | --- | --- |
| УНАФЭ | №37 |  |
| БЕГИМИ | №37 |  |

КБР Терский район с.п. Верхний Акбаш ул. Ленина, 25 тел. 79 1 68

О подготовке теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии, к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов, расположенных на территории сельского поселения Верхний Акбаш.

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения бесперебойной работы объектов социальной сферы всех форм собственности, предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов постановляю:

1. Утвердить перечень теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории сельского поселения Верхний Акбаш, подлежащих проверке готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг., согласно  приложению  № 1.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке котельной «УВК», «Школа» и «Администрация» к работе в осенне-зимний период 2023-2024 гг., согласно приложению № 2.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке водоснабжающей организации ООО «Акбаш» к работе в осенне-зимний период 2023-2024 гг., согласно приложению № 3.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава местной администрации

сельского поселения Верхний Акбаш                                                     С.З.Кишев

Приложение № 1

к постановлению местной

администрации с.п. Верхний Акбаш

от «01 » июня 2023 года № 37

Перечень

теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии,

расположенных на территории сельского поселения Верхний Акбаш,

подлежащих проверке готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг.

| № п/п | Наименование предприятий, организаций и учреждений | Дата проведения проверок |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП Теректеплосбыт | 09.2023г. |
| 2 | МКОУ НШДС с.п. Верхний Акбаш | 09.2023г. |
| 3 | МКОУ СОШ с.п. Верхний Акбаш | 09.2023г. |
| 4 | МУК «Сельский дом культуры с.п.Верхний Акбаш» | 09.2023г. |
| 5 | МУ «Местная администрация с.п.Верхний Акбаш» | 09.2023г. |

Приложение № 2

к постановлению местной

администрации с.п. Верхний Акбаш

от « 01 »  июня 2023 года №37

План мероприятий по подготовке

котельной «УВК» к работе

в осенне-зимний период 2023-2024 гг.

| № | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт зданий котельных | шт. | 1 | 09.2023 г. | Бельгушев Р.А (по согласованию) |
| 2 | Ремонт тепломеханического и насосного оборудования | шт. | 3 | 09.2023 г. | Бельгушев Р.А. (по согласованию) |
| 3 | Ремонт и замена запорной арматуры (задвижки) | шт. | 10 | 09.2023 г. | Бельгушев Р.А (по согласованию) |
| 4 | Ремонт насосных агрегатов | шт. | 2 | 09.2023 г. | Бельгушев Р.А (по согласованию) |
| 5 | Реконструкция узлов учета газа | шт. | 1 | 09.2023 г. | Бельгушев Р.А (по согласованию) |
| 6 | Комплектация средствами пожаротушения | шт. | 1 | 09.2023 г. | Бельгушев Р.А (по согласованию) |
| 7 | Проведение режимно-наладочных работ | шт. | 2 | 09.2023 г. | Бельгушев Р.А (по согласованию) |

План мероприятий по подготовке

котельной «Школа» к работе

в осенне-зимний период 2023-2024 гг.

| № | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт зданий котельных | шт. | 1 | 09.2023 г. | Бельгушев Р.А (по согласованию) |
| 2 | Ремонт и замена котла | шт. | 2 | 09.2023 г. | Бельгушев Р.А. (по согласованию) |
| 3 | Ремонт и замена запорной арматуры (задвижки) | шт. | 12 | 09.2023 г. | Бельгушев Р.А (по согласованию) |
| 4 | Ремонт дымовых труб | шт. | 1 | 09.2023 г. | Бельгушев Р.А (по согласованию) |
| 5 | Ремонт насосных агрегатов | шт. | 2 | 09.2023 г. | Бельгушев Р.А (по согласованию) |
| 6 | Реконструкция узлов учета газа | шт. | 1 | 09.2023 г. | Бельгушев Р.А (по согласованию) |
| 7 | Комплектация средствами пожаротушения | шт. | 1 | 09.2023 г. | Бельгушев Р.А (по согласованию) |
| 8 | Проведение режимно-наладочных работ | шт. | 2 | 09.2023 г. | Бельгушев Р.А. (по согласованию) |

План мероприятий по подготовке

котельной «Администрация» к работе

в осенне-зимний период 2023-2024 гг.

| № | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт зданий котельных | шт. | 1 | 09.2023г. | Бельгушев Р.А (по согласованию) |
| 2 | Ремонт тепломеханического и насосного оборудования | шт. | 3 | 09.2023г. | Бельгушев Р.А. (по согласованию) |
| 3 | Ремонт и замена запорной арматуры (задвижки) | шт. | 10 | 09.2023 г. | Бельгушев Р.А (по согласованию) |
| 4 | Ремонт дымовых труб | шт. | 1 | 09.2023 г. | Бельгушев Р.А (по согласованию) |
| 5 | Установка баков запасов воды | шт. | 1 | 09.2023 г. | Бельгушев Р.А (по согласованию) |
| 6 | Ремонт Т.К. | шт. | 2 | 09.2023 г. | Бельгушев Р.А (по согласованию) |
| 7 | Реконструкция узлов учета газа | шт. | 1 | 09.2023 г. | Бельгушев Р.А (по согласованию) |
| 8 | Комплектация средствами пожаротушения | шт. | 1 | 09.2023 г. | Бельгушев Р.А. (по согласованию) |
| 9 | Проведение режимно-наладочных работ | шт. | 2 | 09.2023 г. | Бельгушев Р.А (по согласованию) |
| 10 | Ремонт котла | шт. | 2 | 09.2023 г. | Бельгушев Р.А. (по согласованию) |

Приложение № 3

к постановлению местной

администрации с.п. Верхний Акбаш

от «01»  июня 2023 года №37

План мероприятий по подготовке

водоснабжающей организаций ООО «Акбаш»,

к работе в осенне-зимний период 2023-2024 гг.

| № пп | Мероприятия | Ед.изм. | Кол-во | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт и замена задвижек | шт. | 4 | 09.2023 г. | Макоев А.М. (по согласованию) |
| 2 | Ремонт уличных сетей | пог.м. | 50,0 | 09.2023 г. | Макоев А.М. (по согласованию) |
| 3 | Замена ветхих сетей | пог.м. | 45,0 | 09.2023 г. | Макоев А.М. (по согласованию) |
| 4 | Ремонт насоса | шт. | 2 | 09.2023 г. | Макоев А.М. (по согласованию) |
| 5 | Ремонт двигателя | шт. | 1 | 09.2023 г. | Макоев А.М. (по согласованию) |